Додаток

до програми економічного і соціального розвитку Олександрійського району

на 2021 рік, затвердженої рішенням Олександрійської районної ради

від 14 травня 2021 року № 120

ПЕРЕЛІК

інвестиційних та інфраструктурних проектів, реалізацію яких передбачається здійснювати у 2021 році за рахунок коштів державного  та місцевого бюджетів інвестиційного спрямування

| № з/п | Назва проекту, його місцезнаходження | Термін реалізації проекту | Джерела фінансування | Загальна вартість проекту, тис.грн | Залишкова вартість реалізації проекту на початок 2021 року, тис.грн | Орієнтовна потреба у коштах на 2021 рік, тис.грн | Фактично профінансовано, тис.грн: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | з початку реалізації проекту | у звітному періоді 2021 року |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обласний бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освіта/охорона здоров'я/культура/спорт/соціальний захист/дороги/природоохоронні заходи/інше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробка нормативно – грошової оцінки земель Приютівської селищної ради | 2021 | ОБ | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) по вул. Графа Толстого, смт Онуфріївка | 2021 | ОБ МБ | 962,230 106,916 1069,146 | 1069,146 | 1069,146 | 0,0 | 0,0 |
| Державний фонд регіонального розвитку: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освіта/охорона здоров’я/культура/спорт/природоохоронні заходи/житлово-комунальне господарство/дороги та транспортні споруди/інше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення міської лікарні № 1 по вул. Ярмарковій, 15, місто Олександрія | 2021 | ДФРР МБ | 12839,959 1341,662 14452,321-уточ. | 14181,621 | 14181,621 | 270,7 | 270,7 |
| 4 | Реконструкція кінотеатру «Мрія» під спортивно-оздоровчий комплекс по вул. Центральна, 36 в смт Онуфрівка | 2021-2022 | ДФРР МБ | 8000,00 886,236 13036,057 | 13036,057 | 8800,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи у с. Улянівка Олександрійський район Кіровоградська область Попельнастівської сільської ради | 2020-2021 | ДБ МБ | 13 484 1 493 17 469,6 | 14983,056 | 14983,056 | 2419,592 66,952 | 0,0 |
| 6 | Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу № 2 Червонокам’янського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів – позашкільний центр Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області» по вул. Гаценка, 2 в с. Червона Кам’янка | 2021 | ДФРР МБ | 21 600,00 2 400,00 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 1000,0 | 1000,0 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -Освіта/охорона здоров’я/культура/спорт/житлово-комунальне господарство/дороги та транспортні споруди/зв'язок/інше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в селищу Приютівка та селі Войнівка Олександрійського району | 2021 | ДБ МБ | 10000,00 1000,00 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 8 | Будівництво модульної котельні та реконструкція (модернізація) системи опалення для закладів освіти смт. Пантаївка Олександрійського району | 2021 | ДБ МБ | 5335,00 165,00 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капітальний ремонт вул. Кіровоградське шосе у м. Олександрія | 2021 | ДБ МБ | 35600,00 3649,082 39583,602 | 39249,082 | 39249,082 | 334,520 | 334,520 |
| Кошти місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Встановлення індивідуальної міні-котельні –центральна районна лікарня, за адресою: м. Світловодськ, вул. Героїв України, 110 | 2021 | МБ | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Капітальний ремонт системи опалення (внутрішньої мережі) Войнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Приютівської селищної ради по вул. Центральна 117-а в с. Войнівка | 2021 | МБ | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Реконструкції та ремонти водопровідних мереж та здійснення робіт по водозабезпеченню на території Петрівської селищної ради | 2021 | МБ | 6090,600 | 6090,600 | 6090,600 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Відновлення вуличного освітлення в населених пунктах Петрівської селищної ради | 2021 | МБ | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Здійснення робіт по охороні навколишнього природного середовища на території Петрівської селищної ради | 2021 | МБ | 8377,70 | 8377,70 | 8377,70 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Створення сучасного освітнього середовища та впровадження основних положень «Нової української школи» на території Петрівської селищної ради | 2021 | МБ | 14564,80 | 14564,80 | 14564,80 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Капітальне будівництво пішохідного мосту через річку Інгулець, селище Петрове | 2021 | МБ | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-42 в селищі Нова Прага | 2021 | МБ | 106,39 | 106,39 | 106,39 | 106,39 | 106,39 |
| 18 | Капітальний ремонт вул. Садова (від вул. Центральної до б.39а по вул. Садова) в селищі Нова Прага | 2021 | МБ | 2299,53 | 2299,53 | 2299,53 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Придбання автобуса для підвезення дітей до навчальних закладів на території Новопразької селищної ради | 2021 | ДБ МБ | 1500,00 620,0 2120,0 | 2120,0 | 2120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Створення ЦНАПу для підвищення якості надання адміністративних послуг на території Новопразької селищної ради | 2020-2021 | МТД МБ | 300,00 208,500 508,500 | 300,00 | 300,00 | 208,500 | 208,500 |
| 21 | Придбання двох аналізаторів в Новопразьку амбулаторію загальної практики сімейної медицини, для покращення надання медичних послуг жителям Новопразької територіальної громади | 2021 | МБ | 293,90 | 293,90 | 293,90 | 0,0 | 0,0 |

__________________________