# ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

# КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

# Р І Ш Е Н Н Я

від 		2022 року									№

м. Олександрія

Про хід виконання районної комплексної програми

з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього

руху в Олександрійському районі на 2019-2022 роки

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання начальника Олександрійської районної військової адміністрації Кіровоградської області про хід виконання районної комплексної програми з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху в Олександрійському районі на 2019-2022 роки,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Інформацію про хід виконання районної комплексної програми з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху в Олександрійському районі на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Олександрійської районної ради Кіровоградської області від 13 лютого 2019 року №426, взяти до відома.

2.Схвалити звернення до голови Верховної Ради України щодо вирішення питання продовження робіт на об’єкті будівництва «Реконструкція мосту на км 52 + 692 автомобільної дороги загального користування державного значення М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк)» (текст звернення додається).

Голова районної ради							Сергій РАКУТА

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання районної комплексної програми з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху в Олександрійському районі на 2019-2022 роки

У рамках реалізації програми виконано, у дорожньо-мостовому господарстві:

влаштовано тонкошарове покриття 29,85 км територіальної дороги  Т-12-03 М-22/-Павлиш-Онуфріївка-Млинок-Н-08;

влаштовано тонкошарове покриття 18 км територіальної автомобільної дороги Т-12-15 Глинськ-Олександрія-Петрове;

влаштоване тонкошарове покриття 20 км територіальної автомобільної дороги Т-12-10 Устинівка-Долинська-Петрове-Жовті Води;

виконано поточний середній ремонт 5 км обласної дороги О121704 Павлиш-Камбурліївка-Вишнівці;

виконано поточний середній ремонт 5 км районної дороги С121905 Миронівка-Озера-вихід на М22;

виконано поточний середній ремонт 3 км районної дороги С121630 Ясинуватка-Березівка;

проведено реконструкцію ділянки територіальної автомобільної дороги км 51+500 – 57+500 автодороги Кіровоград – Олександрія через Нову Прагу;

завершено капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-10/Р-09/-Черкаси-Чигирин-Кременчук на ділянці км 192+294-км 196+352.

Загалом якісно покращено стан майже 95 км доріг району.

Територією району пролягає найдовша дорога України «Дорога єдності» М-30 Стрий-Знам’янка-Луганськ-Ізварине, у 2021 році розпочато реалізацію двох стратегічних для району проектів:

Новоселівка. Капітальний ремонт шляхопроводу на км 24+478 автомобільної дороги державного значення М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк), розпочато підготовчі роботи, кошторисна вартість майже 70 млн.грн;

Куколівка. Реконструкція мосту на км.52+692 автомобільної дороги загального користування державного значення М-04 Знам’янка  - Луганськ – Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк), розпочато підготовчі роботи, кошторисна вартість майже 150 млн.грн.

Проблемним питанням є відсутність фінансування реконструкції мосту на км. 52+692 а.д М-04. Необхідність невідкладного виконання робіт зумовлена:

низькою конструктивною стійкістю тимчасової мостової споруди, встановленої на період проведення будівельних робіт (термін експлуатації тимчасового мосту 9 місяців, враховуючі, що будівельно-монтажні роботи розпочалися у вересні 2021 року, спливає);

при розрахунку динамічних навантажень на мостову споруду, при обрахунках приймалася інтенсивність руху 2600 автомобілів на добу. Фактична інтенсивність руху в 3-4 рази вище, що значно скорочує термін безпечної експлуатації тимчасового мосту.

Враховуючи вищевикладене, за відсутності дієвих заходів, рух автомобільною дорогою державного значення може бути у будь який момент паралізовано, що стане катастрофою для інфраструктури району – даною дорогою, у тому числі, здійснюється логістичне забезпечення підрозділів ЗСУ, ТРО та планування заходів з евакуації населення та матеріально-технічних цінностей.

КОТРИЙ РІК ВІДСУТНЄ ФІНАНСУВАННЯ ДВОХ КРИТИЧНИХ ОБЄКТІВ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:

Реконструкція автомобільної дороги Т-12-05 Кропивницький-Нова Прага-Олександрія на ділянці км 48+500 – км 51+500. Кошторисна вартість 143,272 млн.грн. Проектом передбачена реконструкція мосту через річку Бешка та оптимальне скругління під’їздів до нього;

Капітальний ремонт мосту на км 58+857 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-12-15 Глинськ – Олександрія – Петрове. Наявна проектно-кошторисна документація, стан мосту — аварійний. Кошторисна вартість близько 50 млн.грн.

Завідувач

сектору містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства та інфраструктури 					Єгор УСТЕНКО

Голові Верховної Ради України

Руслану СТЕФАНЧУКУ

Шановний пане Руслане!

Просимо Вас посприяти у вирішенні питання щодо продовження робіт на об’єкті будівництва «Реконструкція мосту на км 52 + 692 автомобільної дороги загального користування державного значення М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк)».

Необхідність невідкладного виконання робіт зумовлена:

низькою конструктивною стійкістю тимчасової мостової споруди, встановленої на період проведення будівельних робіт (термін експлуатації тимчасового мосту 9 місяців, будівельно-монтажні роботи розпочалися у вересні 2021 року);

при розрахунку динамічних навантажень на мостову споруду, при обрахунках приймалася інтенсивність руху 2600 автомобілів на добу. Фактична інтенсивність руху в 3-4 рази вище, що значно скорочує термін безпечної експлуатації тимчасового мосту;

за відсутності дієвих заходів, рух автомобільною дорогою державного значення може бути у будь який момент паралізовано, що стане катастрофою для інфраструктури району – даною дорогою, у тому числі, здійснюється логістичне забезпечення підрозділів ЗСУ, ТРО та планування заходів з евакуації населення та матеріально-технічних цінностей.

Просимо Вашого сприяння у фінансуванні та продовженні у 2022 році виконання робіт з реконструкції, капітального ремонту на критичних об’єктах дорожньо-транспортної інфраструктури та внесенні відповідних змін до Постанови КМУ від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», розширивши перелік першочергових видатків для завершення робіт на першочерговому для району об’єкті – мосту через р. Кам’янка в межах с. Куколівка необхідно додатково 32.8076 млн. грн. (тридцять два мільйони, вісімсот сім тисяч, 623 гривні) до виділених та освоєних 2.75 млн.грн відповідно до постанови КМУ від 26 травня 2021 року № 122, 25 млн.грн відповідно до постанови КМУ від 26 травня 2021 року № 521, 10 млн.грн відповідно до постанови КМУ від 18 серпня 2021 року № 891.

Завчасно вдячні за розуміння, та сподіваємось на якнайшвидше вирішення даного питання.

Схвалено рішенням Олександрійської районної ради Кіровоградської області від ________ року № __

# Text boxes

Проект вноситься головою Олександрійської районної  військової  адміністрації